第一阶段实验报告：项目启动、数据清洗与中间表构建

酒店预订行为与取消预测项目

# 一、实验背景

本项目围绕酒店预订行为与取消预测展开，目标是基于酒店订单数据分析用户预订行为，并为后续取消预测建模提供规范的数据基础。

# 二、实验目标

搭建Git 版本管理体系和项目目录结构。

精读多篇酒店预定取消预测的论文并生成调研笔记。

完成原始酒店预订数据的读取和基础概览。

对原始数据集进行合规性校验。

执行多维度数据清洗，包括缺失值处理、异常值处理、去重检查和时间格式统一。

开发自动化数据质量校验脚本，用于后续同结构数据的快速复查。

构建清洗后数据集、Parquet 文件和基础聚合中间表。

生成实验报告

# 三、实验环境与工具

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Python |
| 数据分析库 | pandas、matplotlib、scikit-learn |
| 数据存储格式 | CSV、Parquet |
| 版本管理 | Git、GitHub |
| 开发环境 | VS Code |

项目采用模块化目录结构，将原始数据、清洗后数据、中间表、Notebook、脚本、文档和报告分别管理，便于后续扩展和复查。

hotel-booking-analysis/

data/

raw/

processed/

intermediate/

docs/

notebooks/

reports/

src/

data/

config.py

# 四、Git 版本管理体系

本项目已完成 GitHub 仓库和本地 Git 仓库连接，远程仓库为：https://github.com/tedxu222-cpu/hotel-booking-analysis。

| 分支 | 用途 |
| --- | --- |
| main | 稳定成果和对外展示版本。 |
| dev | 阶段整合和检查版本。 |
| feature/project-setup | 当前第一阶段项目启动与数据工程开发分支。 |

提交信息规范已写入 docs/git_workflow.md。本项目 commit message 采用 <type>: <中文说明> 格式，例如 clean: 完成缺失值与异常值处理。

# 五、数据读取与基础概览

原始数据文件位于 data/raw/hotel_bookings_updated_2024.csv。读取方式使用项目相对路径，避免使用绝对路径。

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 原始数据行数 | 119390 |
| 原始数据列数 | 33 |
| 目标变量 | is_canceled |

数据包含酒店类型、是否取消、提前预订天数、入住日期、入住晚数、客人数量、餐饮类型、来源国家、市场细分、分销渠道、历史取消记录、房型、押金类型、代理商、公司、平均每日房价、停车位需求、特殊请求、预订状态、城市等字段。

# 六、原始数据合规性校验

本阶段对原始数据进行了基础合规性校验，主要覆盖字段完整性、目标变量有效性、缺失情况、重复情况和字段一致性。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 数据文件是否存在 | 存在，且可以正常读取。 |
| 项目说明中的预期字段 | 均存在。 |
| 额外字段 | 实际数据比项目说明多出 city 字段。 |
| city 字段处理 | 项目说明中没有解释，当前仅记录为额外字段，暂不删除。 |
| 预订唯一 ID | 当前数据没有发现明确的预订唯一 ID 字段。 |
| 完全重复行 | 0 行。 |

由于 city 字段没有在项目说明的数据字典中给出解释，本阶段不强行解释其业务含义，仅将其视为额外字段进行记录。

# 七、目标变量检查

项目说明文件中明确 is_canceled 是目标变量，其含义为 0 表示未取消，1 表示取消。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 目标变量 | is_canceled |
| 取值范围 | 0、1 |
| 非法取值数量 | 0 |
| 缺失数量 | 0 |
| 任务判断 | 二分类任务 |

# 八、数据清洗过程

## 8.1 缺失值处理

本阶段针对项目要求中的 children、agent、company 三个字段进行缺失值填补。

| 字段 | 处理方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| children | 使用 0 填补 | 表示儿童数量缺失时按 0 处理。 |
| agent | 使用 0 填补 | 匿名代理商 ID 字段，缺少数据字典支持，不强行解释业务含义。 |
| company | 使用 0 填补 | 匿名公司 ID 字段，缺少数据字典支持，不强行解释业务含义。 |

agent 和 company 的缺失可能具有业务含义，但当前缺少更明确的数据字典支持，因此本阶段只做基础缺失填补。是否构造缺失标记字段，留到后续特征工程阶段判断。

## 8.2 异常值处理

本阶段主要处理 adr 房价异常和入住天数异常。adr 表示平均每日房价，根据业务逻辑，房价不应为负，因此先删除 adr 小于 0 的记录。对于极端高值，使用 IQR 法则识别并筛除。

入住天数通过 stays_in_weekend_nights 与 stays_in_week_nights 求和得到 total_stays，随后对 total_stays 使用 IQR 法则识别并筛除异常入住天数。

| 异常对象 | 处理规则 |
| --- | --- |
| adr | 删除负值，并使用 IQR 法则筛除极端高值。 |
| total_stays | 由周末入住晚数和工作日入住晚数相加得到，再使用 IQR 法则筛除异常值。 |

## 8.3 数据去重

项目说明要求基于预订唯一标识去重，但当前数据集中没有明确的预订 ID 或订单唯一标识字段。因此本阶段无法基于唯一标识去重，仅进行完全重复行检查。检查结果显示完全重复行数量为 0，因此本阶段没有实际删除重复记录。

## 8.4 时间格式统一

本阶段将 reservation_status_date 转换为 datetime 类型，并使用 arrival_date_year、arrival_date_month、arrival_date_day_of_month 构造 arrival_date。日期转换失败数量为 0，说明当前日期字段可以正常解析。

# 九、清洗结果

清洗后数据保存为 data/processed/hotel_bookings_cleaned.csv，并进一步转换为 Parquet 格式：data/processed/hotel_bookings_cleaned.parquet。

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 清洗后行数 | 110628 |
| 清洗后列数 | 35 |
| 新增字段 1 | total_stays：总入住晚数。 |
| 新增字段 2 | arrival_date：标准化入住日期。 |

# 十、自动化数据质量校验脚本

本阶段开发了自动化数据质量校验脚本 src/data/data_quality_check.py。该脚本支持默认检查当前原始数据，也支持通过参数传入同结构的新数据文件。

| 检查类型 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 完整性检查 | 字段是否齐全、是否有额外字段、缺失值统计、是否空数据。 |
| 一致性检查 | 目标变量合法性、负数检查、入住晚数检查、日期解析检查。 |
| 唯一性检查 | 完全重复行、可能的 ID 字段、ID 字段唯一性。 |

该脚本可以用于后续同结构数据的快速质量复查，例如下一年度酒店预订数据。

# 十一、数据预处理与中间表构建

本阶段开发了中间表构建脚本 src/data/build_intermediate_tables.py。脚本基于清洗后的 CSV 数据完成数据类型压缩、清洗后数据转换为 Parquet、建模基础表构建和四张基础中间表构建。

| 表名 | 行数 | 列数 |
| --- | --- | --- |
| hotel_bookings_cleaned.parquet | 110628 | 35 |
| modeling_base.parquet | 110628 | 33 |
| customer_profile_table.parquet | 121 | 11 |
| hotel_summary_table.parquet | 30 | 8 |
| time_dimension_table.parquet | 366 | 7 |
| booking_behavior_by_arrival_date.parquet | 366 | 7 |

需要说明的是，当前数据没有明确 user_id，因此用户维度表不是严格意义上的单用户画像表，而是基于客户类型和渠道字段聚合的客户群体画像表。

当前未引入外部节假日数据，因此时间维度表只构造年、月、周、日、星期和是否周末字段，暂不包含节假日字段。

# 十二、代码规范处理

将数据处理逻辑拆分为多个脚本，避免全部代码堆在 Notebook 中。

新增 src/config.py 统一管理路径、目标变量和字段列表。

在关键逻辑前添加注释。

使用类型提示提升代码可读性。

对脚本进行基础语法检查。

对代码进行基础 PEP8 检查，确认无超过 88 字符行、无尾随空格、无 tab。

# 十三、阶段产出

| 类别 | 产出文件 |
| --- | --- |
| 文档 | docs/git_workflow.md；docs/intermediate_tables.md |
| Notebook | notebooks/data_preprocessing.ipynb |
| 配置与脚本 | src/config.py； src/data/data_preprocessing.py； src/data/data_quality_check.py；src/data/build_intermediate_tables.py |
| 清洗后数据 | data/processed/hotel_bookings_cleaned.csv； data/processed/hotel_bookings_cleaned.parquet； data/processed/modeling_base.parquet |
| 中间表 | customer_profile_table.parquet； hotel_summary_table.parquet； time_dimension_table.parquet； booking_behavior_by_arrival_date.parquet |

# 十四、后续计划

与老师确认项目说明中列出的文献是否为指定材料。

补充领域文献调研和读书笔记。

进入下一阶段探索性数据分析和特征工程。

关注潜在数据泄漏字段，例如 reservation_status 和 reservation_status_date。

# 十五、阶段总结

本周完成了第一阶段中除文献调研外的大部分工程与数据处理任务。当前项目已经具备规范的目录结构、Git 分支管理、原始数据质量检查、数据清洗流程、自动化质量校验脚本、清洗后数据集和基础中间表，为后续探索性分析和建模工作奠定了数据基础。领域文献调研仍需在后续完成。